## Slide 1: Kick Off - Projeto Grupo NEXT
Dara Vasconcelos <dcsv>, Ithalo Araujo <iras>, Sandrirames Albino <saf>

## Slide 2: Objetivos
Aprimorar a visualização de resultados obtidos nas disciplinas e cursos gerenciados pelo Grupo de Pesquisa NEXT - CIn/UFPE
Melhorar os processos de síntese de resultados e envio de relatórios.

## Slide 3: Justificativa
Atualmente, o acompanhamento dos cursos gerenciados pelo Grupo de Pesquisa NEXT - CIn/UFPE é realizado por intermédio de planilhas, o que torna os processos de visualização de resultados, síntese de informações e geração de relatórios confusos e ineficazes.

## Slide 4: Resultados Esperados
Usuário do tipo aluno: objetiva-se a melhora no painel de visualização de resultados, facilitando a identificação de gaps de aprendizado e pontos de melhoria;
Usuário do tipo professor/tutor: objetiva-se facilitar o processo de geração de relatórios resultantes da síntese de resultados obtidos pelos alunos.

## Slide 5: Restrições
O projeto apresenta restrições de custo (150 horas) e prazo (03/01/2024). Além disso, a solução apresentada deverá ser replicável para todo e qualquer curso gerenciado pelo Grupo de Pesquisa NEXT - UFPE.

## Slide 6: Atribuição de Atividades
Ithalo Araujo: Planejamento e Gestão do Projeto;
Dara Vasconcelos: Análise de Processos;
Sandrirames Albino: Análise de Processos.

## Slide 7: Metodologia de Trabalho
Interação entre o time: uma vez, semanalmente, via Google Meet;
Interação com o cliente: uma vez, quinzenalmente, via Google Meet;
Ferramenta de acompanhamento de atividades: Trello;
Meio de validação: à definir.

## Slide 8: Obrigado!